|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  팀 명 : 코드널 | | | |
| 건 명 | 산출물 및 구현 방안 논의 | 관리번호 |  |
| 일 시 | 2022. 05. 09. | | |
| 장 소 | 스타벅스 대전건양대병원점 | | |
| 참 여 인 원 | 권익현, 김미래, 김현지, 이정훈, 이준용 | | |
| 회 의 내 용 | - 산출물 내용 논의  - 구현 방안 논의 | | |
| 의 결 사 항 | <산출물 내용 논의>  #1. 시퀀스 다이어그램 검토  - Takeover(인수인계) 모듈 자동완성 DB추가 필요  #2. 클래스 다이어그램 작성은 구현 하면서 작성  #3. 해야할 일  · UI/UX 설계서, 요구사항 정의서 각자 수정 후 업데이트 >> CM  · 아키텍처 설계서 >> 권익현 (5/15 까지)  · 통합테스트 계획서 >> QA (5/15 까지)  · 데이터베이스 설계서, 클래스 다이어그램 >> 구현 하면서 작성  <구현 방안 논의>  #1. 로그인 후 첫 화면(메인화면) 논의 >> 건양대학교 병원 앱 초기화면 참고  #2. 회원가입 삭제  #3. 보안(지문인식) 로그인? | | |
| 추 가 이 슈 |  | | |

2022. 05. 09.

작성자 : 권익현