|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  팀 명 : 코드널 | | | |
| 건 명 | 산출물 점검 및 구현 계획 조정 | 관리번호 |  |
| 일 시 | 2022. 06. 02. | | |
| 장 소 | 죽헌정보관 805호 | | |
| 참 여 인 원 | 권익현, 김미래, 김현지, 이정훈, 이준용 | | |
| 회 의 내 용 | - 산출물 작성 완료 점검  - 구현 계획 조정 | | |
| 의 결 사 항 | #1. 설계 단계 산출물 점검(작성 완료 점검)  데이터베이스 설계서 수정 가능성 있어서 작성 완료 연기  UI/UX 설계서 마찬가지  기본 설계서 인수인계, EMR 모듈 UI부분 추가 필요  상세 설계서 클래스 다이어그램 추가 필요  시스템 아키텍처 PPT 작성 완료  #2. 구현 계획 조정  각자 맡은 모듈 자유롭게 구현 >> 데이터베이스는 중간 회의 때 정리 예정  >> 데이터 베이스 구현 하면서 변경될 것 대비 각자 나눠서 진행 후 통합  >> 레이아웃 및 색상(널포유 기본색상)  6월 11일 까지 작성 후 코드 취합 예정  구현 중 문제 발생 시 회의 진행 | | |
| 추 가 이 슈 |  | | |

2022. 06. 02.

작성자 : 권익현