|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  팀 명 : 코드널 | | | |
| 건 명 | 구현 진행 상황 파악 | 관리번호 |  |
| 일 시 | 2022. 06. 09. | | |
| 장 소 | 죽헌정보관 805호 | | |
| 참 여 인 원 | 권익현, 김미래, 김현지, 이정훈, 이준용 | | |
| 회 의 내 용 | - 구현 진행 상황 파악(각자 어디까지) | | |
| 의 결 사 항 | #1. 인수인계 모듈   * 담당환자 목록 출력 및 데이터베이스, UI 구성까지 완료 * 인수인계 목록 및 세부사항 구현 필요, 알림 설정 구현 필요   #2. 투약관리 모듈   * 전체적인 백엔드 구현 완료 * UI 수정 및 추가 필요 부수적인 기능 추가 예정   #3. EMR 모듈   * 전체적인 UI구성 완료 * 백엔드 및 데이터베이스 구축 필요   #4. 스케줄러 모듈   * 알고리즘 작성 완료, 전체적인 UI구성 완료 * 백엔드 구현 필요   #5. 소셜 및 로그인 모듈(메인화면)   * 지문인식(보안) 구현 완료, UI구성 완료 * 공지사항 기능 추가 필요 | | |
| 추 가 이 슈 |  | | |

2022. 06. 09.

작성자 : 권익현