|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  팀 명 : 코드널 | | | |
| 건 명 | 운영 결과서 작성 및 구현 진행상황 파악 | 관리번호 |  |
| 일 시 | 2022. 06. 14. | | |
| 장 소 | 죽헌정보관 805호 | | |
| 참 여 인 원 | 권익현, 김미래, 김현지, 이정훈, 이준용 | | |
| 회 의 내 용 | - 프로그램 코드 취합  - 산출물 보완 | | |
| 의 결 사 항 | #1. 프로그램 코드 취합   * 로그인+공지사항, 투약관리 기능 코드 취합 완료 나머지는 데이터베이스 취합 후 6월 15일 코드취합 예정   #2. 산출물 보완   * 전체 단계 오타 있는지 점검 및 수정 * 단위 테스트 계획서 내용 보충 완료 * 통합 테스트 계획서 내용 보충 완료 * 데이터베이스 설계서 내용 보충 완료 * 시험 단계 6월 15일 작성 예정 * 산출물 취합 금요일까지 | | |
| 추 가 이 슈 |  | | |

2022. 06. 14.

작성자 : 권익현